**1 етап:** създаване на sketch и prototyping

* Спринт 1: версия 1 схема на база данни (public api)
* Спринт 2: създаването на прототип на приложение (създаване на базов проект и конфигуриране на връзка със сървъра)

**2 етап:** добавяне на базова функционалност на приложение

* Спринт 3: създаването на функция за случаен коктейл
* Спринт 4: създаването на search на коктейли и на коктейли по съставки

**3 етап:** добавянето на останалата част от функционалността

* Спринт 5: функция за добавяне на собствен коктейл
* Спринт 6: bug-fixing преди design

**4 етап:** този етап посвятен на тестването и добавянето на design

* Спринт 7: добавяне на design към приложение
* Спринт 8: тестване на API-то

**5 етап:** този етап нацелен на релиз на приложението

* Спринт 9: релиз на приложение

@ маркетингова кампания, насочена към реклама, се разработва паралелно през целия проект